### ✅ PM CANVAS

#### 1. POR QUÊ? (Justificativa e Objetivos)

- Justificativas:

  - Necessidade de gerenciar um alto volume anual de voluntários e plantões.

  - Substituição de processos manuais/papel por armazenamento digital seguro de dados de pacientes e voluntários.

- Objetivos SMART:

  - Implantar a ferramenta de gestão para 100% da equipe administrativa em até 3 meses.

  - Reduzir o tempo de check-in e registro de informações dos pacientes nos plantões.

- Benefícios:

  - Staff: Centralização de dados e eliminação de retrabalho.

  - Voluntários: Autonomia para agendar plantões e visualizar horas cumpridas.

  - Gestores: Relatórios automáticos de assiduidade e indicadores de impacto (pacientes atendidos).

#### 2. O QUÊ? (Produto e Escopo)

- Produto: Sistema Web de Gestão de Voluntariado e Atendimentos (Doutores de Esperança).

- Requisitos Principais:

  - Fluxo de cadastro com trilha de treinamento obrigatória.

  - Login integrado (GOV.BR) ou Social Login para autenticidade.

  - Gestão de Escala: Inscrição em plantões e validação de presença.

  - Módulo de Pacientes: Registro de atendimentos e evolução.

- Grupo de Entregas:

  - Protótipo Navegável (Design).

  - MVP (Cadastro + Escala de Plantão).

  - Módulo Administrativo e Relatórios.

  - Documentação Técnica e Manual do Usuário.

#### 3. QUEM? (Stakeholders e Equipe)

- Stakeholders Externos: Hospitais Parceiros (Brasília, Santa Lúcia), Diretoria da ONG, Pacientes.

- Equipe (Squad):

  - PO: Alexandre

  - Scrum Master: Leonardo

  - Front-end: Rafael

  - Back-end: Lucas Frigato, Lucas Americano

- Fatores Externos (Restrições):

  - Orçamento zero para mão de obra (Trabalho 100% Voluntário).

  - Necessidade de conformidade rigorosa com a LGPD (Dados de saúde/pacientes).

#### 4. PREMISSAS (O que assumimos como verdade)

- A infraestrutura de servidores será custeada pela ONG ou por créditos gratuitos (ex: AWS for Nonprofits).

- A equipe manterá o compromisso voluntário até a entrega do MVP (baixa evasão).

- Os hospitais permitirão o uso de tablets/celulares para registro de dados na beira do leito.

- O PO conseguirá validar as regras de negócio rapidamente (max 48h).

#### 5. RISCOS

- Risco 1: Abandono da Equipe Técnica (Voluntários).

  - Mitigação: Manter Sprints curtas (1 semana) para gerar entregas rápidas e manter a motivação.

- Risco 2: LGPD e Vazamento de Dados Sensíveis.

  - Mitigação: Implementar criptografia no banco de dados e termos de confidencialidade rigorosos para todos os usuários.

- Risco 3: Resistência dos Hospitais (Burocracia).

  - Mitigação: Apresentar o sistema primeiro para a diretoria do hospital, focando na segurança jurídica e organização que o sistema traz.

- Risco 4: Custo de Nuvem exceder a verba de doação.

  - Mitigação: Arquitetura Serverless para pagar apenas pelo uso real.

#### 6. QUANDO E QUANTO?

Linha do Tempo (Estimada em Sprints)

- Mês 1: Design, Arquitetura e Cadastro de Usuários.

- Mês 2 (MVP): Módulo de Escala de Plantão e Check-in.

- Mês 3: Módulo de Pacientes e Relatórios Gerenciais.

- Mês 4: Testes em campo (Piloto) e Go-Live.

Custo

- Custo Financeiro (Cash-out):

  - Infraestrutura (Cloud/Domínio): ~R$ 300,00/mês (estimado).

  - Ferramentas: R$ 0,00 (Uso de planos Free/Community).

- Valor Econômico do Projeto (Saving):

  - Quanto custaria se fosse pago: R$ 38.000,00 / mês.

  - Obs: Este valor representa a economia gerada para a ONG graças ao voluntariado da equipe técnica.